АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2024                                                                                                          № 114

р.п. Кадуй

О внесении изменений в постановление Администрации

Кадуйского муниципального района Вологодской области

от 20 декабря 2022 года №444 «Об утверждении муниципальной программы Кадуйского муниципального округа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном округе на 2023 -2027 годы»

Постановляю:

1.Внести в постановление Администрации Кадуйского муниципального района Вологодской области от 20 декабря 2022 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы Кадуйского муниципального округа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном округе на 2023 -2027 годы» (в редакции постановления Администрации Кадуйского муниципального округа от 18.10.2023 года № 850) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается)

2.  Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области 				   	                                 С. А. Грачева

Приложение

к постановлению Администрации

Кадуйского муниципального округа

от 21 февраля 2024 № 114

«Приложение

к постановлению Администрации

Кадуйского муниципального района

от 20.12.2022 года № 444

Муниципальная   программа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском  муниципальном округе на 2023-2027 годы»

Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном округе на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа (далее УНХК) |
| Соисполнитель | Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения области. |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | -ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км); - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии (км.); -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%); -количество приобретенной специализированной техники осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет 164 050,6 тыс. рублей, в том числе по годам, в тыс.руб. 2023 год – 39 690,7; 2024 год – 48 142,3; 2025 год – 24 997,3; 2026 год – 26 097,3; 2027 год – 25 123,0. Объем финансирования, предусмотренный в бюджете округа, может отличаться от указанной суммы и подлежит уточнению, исходя из возможностей доходной базы бюджета округа. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | С 2023г. по 2027 г.: - плановый ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит общую протяженность 1,7 км; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии составит 570,960 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 66,0 %; -количество приобретенной специализированной техники осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 2 ед. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является обеспечение развития дорожного хозяйства округа.

Протяженность сети автомобильных дорог Кадуйского муниципального округа составляет 895,693 км (из  них:  326,142 км -   регионального  значения, 569,551 км –местного значения Кадуйского муниципального округа).

Автомобильные дороги имеют важное значение для Кадуйского муниципального округа, т.к. они обеспечивают  связь населённых пунктов с административным центром округа.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит  от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения, в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кадуйском  округе, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляет 67,6 процента.

Для улучшения показателей по Кадуйскому округу необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

- Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели(индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развития сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения Кадуйского муниципального округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении 1 к программе 1.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы приведена в приложении 2 к программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2027 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать основное мероприятие: «Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения».

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на территории Кадуйского муниципального округа.

Для осуществления данного мероприятия предусматривается выделение средств бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном округе на 2023-2027 годы».

Сведения о мероприятиях по муниципальной программе представлены в Таблице 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Кадуйском муниципальном округе на 2023-2027 годы» к программе.

Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Кадуйского муниципального округа

Объем средств бюджета Кадуйского муниципального округа, необходимый для реализации муниципальной программы, составляет 164 050,6 тыс. рублей, в том числе по годам, в тыс.руб.

2023 год – 39 690,7;

2024 год – 48 142,3;

2025 год – 24 997,3;

2026 год – 26 097,3;

2027 год – 25 123,0.

Сведения о расходах бюджета Кадуйского муниципального округа на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел  5.  Прогнозная (справочная ) оценка объемов привлечения

средств областного бюджета, организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов предоставлены в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение 1 к программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной  программы

| N п/п | Цель, задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Цель: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 18,318 | 1,372 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | 569,551 | 569,551 | 570,490 | 570,960 | 570,960 | 570,960 | 570,960 |
|  |  | Количество приобретенной специализированной техники осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 67,6 | 67,4 | 66,3 | 66,2 | 66,1 | 66,0 | 66,0 |

Приложение 2 к программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Показатель отражает протяженность автомобильных дорог общего пользования округа, отремонтированных в отчетном году | За отчетный год | фактические данные |  | 4 (отчетные данные УНХК) | УНХК |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | км | Показатель отражает протяженность автомобильных дорог общего пользования округа, поддерживаемых в надлежащем техническом состоянии | За отчетный год | фактические данные |  | 4 (отчетные данные УНХК) | УНХК |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | За отчетный год | Dн=Нн/общ / Ноб х 100% | Dн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; Нн/общ.- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Ноб – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 1 приложение к форме федерального статистического наблюдения. | УНХК |
| 4 | Количество приобретенной специализированной техники осуществляющей содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Показатель отражает количество приобретенной специализированной техники в отчетном году | За отчетный год | фактические данные |  | Прочие | УНХК |

Приложение 3 к программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

Кадуйского муниципального округа

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ИТОГО | Всего, том числе | 39 690,7 | 48 142,3 | 24 997,3 | 26 097,3 | 25 123,0 |
|  | Субсидии из областного бюджета | 907,2 | 18 794,3 | 974,3 | 974,3 | 0,0 |
|  | Собственные доходы бюджета округа | 20 325,2 | 23 416,0 | 24 023,0 | 25 123,0 | 25 123,0 |
|  | Безвозмездные поступления от физический и юридических лиц | 18 458,3 | 5 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа | Всего, том числе | 37 639,5 | 48 142,3 | 24 997,3 | 26 097,3 | 25 123,0 |
|  | Субсидии из областного бюджета | 907,2 | 18 794,3 | 974,3 | 974,3 | 0,0 |
|  | Собственные доходы бюджета округа | 18 274,0 | 23 416,0 | 24 023,0 | 25 123,0 | 25 123,0 |
|  | Безвозмездные поступления от физический и юридических лиц | 18 458,3 | 5 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кадуйского муниципального округа | Всего, том числе | 2 051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные доходы бюджета округа | 2 051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления от физический и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4 к программе

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств из областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, средств организаций на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 19 365,5 | 24 726,3 | 974,3 | 974,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907,2 | 18 794,3 | 974,3 | 974,3 | 0,0 |
| Организации | 18 458,3 | 5 932,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»