

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23 апреля 2025 № 308

рп. Кадуй

**О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Кадуйского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г.**

В целях обеспечения готовности округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кадуйского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 г.г. (приложение 1).

2. Проанализировать итоги работы предыдущего осенне-зимнего сезона, обеспечить контроль за ходом выполнения ремонтно-восстановительных работ в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 г.г. на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кадуйского муниципального округа.

3. Разработать в срок до 17 июня 2024 года планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

4. Утвердить Программу и график проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Кадуйского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 г.г. (приложение № 2).

5. Провести проверку и принятие по актам готовности к зиме котельных, инженерных сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилфонда и прочих потребителей тепловой энергии Кадуйского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2024-2025 гг. согласно утвержденного графика.

6. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих предприятий Кадуйского муниципального округа, управляющим организациям и ТСЖ под управлением и содержанием которых находятся многоквартирные дома, расположенные на территории Кадуйского муниципального округа:

6.1. В срок до 12 августа 2024 года:

- обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ к предстоящему отопительному сезону на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства;

- принять меры по обучению и аттестации обслуживающего персонала тепло потребляющих установок и промышленной безопасности, назначению лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных установок и тепловых сетей.

6.2. До начала отопительного сезона принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за энергоресурсы.

6.3. До начала отопительного сезона обеспечить котельные твердым топливом в размере не ниже 70 % к потребности отопительного сезона.

6.4. Ежемесячно, к 1 числу каждого месяца, с 1 июня по 1 ноября предоставлять сведения о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства по форме 1-ЖКХ (зима) в управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа.

7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений социальной сферы округа разработать и представить в управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа расчетные объемы потребления электрической и тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения на 2025 год в срок до 24 июня 2024 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Кадуйской газете «Наше время» и подлежит размещению на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадуйского муниципального округа, начальника управления народно-хозяйственным комплексом А.В. Родичева.

Глава Кадуйского

муниципального округа

Вологодской области С.А.Грачева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кадуйского муниципального округа

от\_23 апреля 2024 №308

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кадуйского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

Родичев А.В. – заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Сорокин И.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа;

Симанова О.А. – референт отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа;

Парамонова Е.А. – референт 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной инфраструктуры управления народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа;

Парамонов Д.А. – начальник Кадуйской РЭС АО «Газпром газораспределение Вологда» (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кадуйского муниципального округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Программа проведения проверок готовности объектов

теплоснабжения и теплопотребления Кадуйского муниципального округа

к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

1. Цели и задачи

Основными целями и задачами программы являются:

- Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение;

- достижение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей тепловой энергии;

- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1. Общие положения

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- выполнение должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработка и соблюдение проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянный контроль за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкая организация и выполнение ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектование организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- выполнение в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на бесперебойное функционирование.

1. Порядок взаимодействия Комиссии, теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии

3.1. Теплоснабжающая и теплосетевая организация представляет в управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа информацию по выполнению требований по готовности к отопительному сезону.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

3.4. Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 г.г. потребителей и направляет его в управление народно-хозяйственным комплексом Администрации Кадуйского муниципального округа на рассмотрение комиссии.

3.5. Комиссия готовит акты проверок и выдает паспорта готовности к отопительному периоду.

4. График

проверки готовности теплоснабжающих организаций Кадуйского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Дата проверки | Ответственный | Примечание |
| 1 | МУП «Кадуй Теплосеть» ГП поселок Кадуй  - газовая котельная С. Рейд  - газовая котельная д. Рукавицкая  - тепловые сети  - модульная котельная п. Кадуй, ул. Западная | 05.08.2024  05.08.2024  05.08.2024  05.08.2024 | Кузнецов Владимир Владимирович - Директор МУП «Кадуй Теплосеть» |  |
| 2 | МУП «ЖКХ п. Хохлово»:  -газовая котельная  -тепловые сети | 19.08.2024  19.08.2024 | Гурьев Юрий Демьянович – ИО директора МУП «ЖКХ п. Хохлово» |  |
| 3 | МУП «Кадуй Теплосеть»  -газовая котельная д. Андроново  -тепловые сети д. Андроново  -газовая котельная с. Никольское  -тепловые сети с. Никольское | 22.08.2024  22.08.2024  22.08.2024  22.08.2024 | Кузнецов Владимир Владимирович - Директор МУП «Кадуй Теплосеть» |  |
| 4 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС  -Теплофикационное оборудование филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС | 09.10.2024 | Бадин Андррей Николаевич - Технический директор – главный инженер Филиала ПАО «ОКГ-2» Череповецкая ГРЭС |  |
| 5 | Кадуйский филиал АО «Автодоргрупп»  - котельная | 26.08.2024 | Абрамова Ольга Павловна – директор Кадуйского филиала АО «Автодоргрупп» |  |

5. График

проверок готовности объектов потребителей тепловой энергии

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

по Кадуйскому муниципальному округу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта | Категория надежности  теплоснабжения | Дата проверки |
| 1 | МБДОУ «Детский сад №14 «Теремок» | п. Кадуй, ул. Весенняя, д. 5а | 2 | до 25.08.2024 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 11а | 2 | до 25.08.2024 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш» | п. Кадуй, ул. Спортивная, д. 14 | 2 | до 25.08.2024 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №15 «Буратино» | п. Кадуй, ул. Молодежная, д. 10 | 2 | до 25.08.2024 |
| 5 | МБОУ «Кадуйская средняя школа» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 8а | 2 | до 25.08.2024 |
| 6 | МБОУ «Кадуйская средняя школа №1» имени В.В. Судакова | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 49 | 2 | до 25.08.2024 |
| 7 | МБУ ДО «Кадуйская детская школа искусств» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 3 | 2 | до 25.08.2024 |
| 8 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» учебный корпус | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 54 | 2 | до 25.08.2024 |
| 9 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» общежитие | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 54 стр. 1 | 2 | до 25.08.2024 |
| 10 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» УПК | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 54 стр. 2 | 2 | до 25.08.2024 |
| 11 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» корпус для ЛПК | п. Кадуй, ул. Кирова, 49Б стр.1 | 2 | до 25.08.2024 |
| 12 | БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» ремонтная мастерская | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 49Б | 2 | до 25.08.2024 |
| 13 | МБОУ «Хохловская СШ» | п. Хохлово, Школьная пл., д.2 | 2 | до 25.08.2024 |
| 14 | МБДОУ «Детский сад №12 «Родничок» | п. Хохлово, Школьная пл., д.12 | 2 | до 25.08.2024 |
| 15 | МБОУ «Мазская ОШ» | д. Маза, ул. Школьная, д. 8 | 2 | до 25.08.2024 |
| 16 | МБОУ «Андогская СШ» | С.Никольское, ул. Центральная, д. 14 | 2 | до 25.08.2024 |
| 17 | МБОУ «Андогская СШ» | д. Андроново, ул. Надежды, д.18 | 2 | до 25.08.2024 |
| 18 | МБДОУ «Детский сад №6 «Буратино» | с. Никольское, ул. Садовая, д.10 | 2 | до 25.08.2024 |
| 19 | МБДОУ «Детский сад №2 «Малыш» | д. Малая Рукавицкая, д.14 | 2 | до 25.08.2024 |
| 20 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» поликлиника | п. Кадуй, ул. Надежды, д. 1 | 1 | до 25.08.2024 |
| 21 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» стационар ИТП 1 | п. Кадуй, ул.. Надежды, д. 1 | 1 | до 25.08.2024 |
| 22 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» стационар ИТП 2 | п. Кадуй, ул. Надежды, д. 1 | 1 | до 25.08.2024 |
| 23 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» Офис врача общей практики | п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 18 | 1 | до 25.08.2024 |
| 24 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» «Врачебная Хохловская амбулатория» | п. Хохлово, ул. Строителей, д. 13 | 1 | до 25.08.2024 |
| 25 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» ФАП | п. Нижние, д. 1, пом. 11 | 1 | до 25.08.2024 |
| 26 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» ФАП | д. Маза, ул. Луговая, д. 19 | 1 | до 25.08.2024 |
| 27 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» Гараж | д. Маза, ул. Центральная, д. 66 | 2 | до 25.08.2024 |
| 28 | БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» Врачебная Никольская амбулатория | с. Никольское, ул. Городская, д.7 | 1 | до 25.08.2024 |
| 29 | МБУ «Плавательный бассейн Виктория» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 15 | 3 | до 25.08.2024 |
| 30 | МБУ «ФОК» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 6 | 3 | до 25.08.2024 |
| 31 | МБУ «ФОК» | п. Хохлово, ул. Торфяников, д. 12 | 3 | до 25.08.2024 |
| 32 | МБУ «Кадуйская спортивная школа» | п. Кадуй, ул. Красноармейская, д. 8а | 3 | до 25.08.2024 |
| 33 | МБУ «Кадуйская спортивная школа» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 3 | 3 | до 25.08.2024 |
| 34 | МБУ «Кадуйский ЦКР» п. Кадуй | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 2 | 3 | до 25.08.2024 |
| 35 | Филиал МБУ «Кадуйский ЦКР» Мазский сельский клуб» | д. Маза, ул. Центральная, д. 66 | 3 | до 25.08.2024 |
| 36 | Филиал МБУ «Кадуйский ЦКР» Рукавицкий сельский дом культуры» | д. Малая Рукавицкая, д.14 | 3 | до 25.08.2024 |
| 37 | Филиал МБУ «Кадуйский ЦКР» Хохловский дом культуры» | п. Хохлово, ул. Торфяников, д. 12 | 3 | до 25.08.2024 |
| 38 | Филиал МБУ «Кадуйский ЦКР» Никольский сельский дом культуры» | с. Никольское, ул. Городская, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 39 | Филиал МБУ «Кадуйский ЦКР» Андроновский сельский дом культуры» | д. Андроново, ул. Надежды, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 40 | МБУК «Кадуйский центр народной культуры и ремесел» | п. Хохлово, ул. Строителей, д.5 | 3 | до 25.08.2024 |
| 41 | МБУК «Кадуйский краеведческий музей им. А.Г. Юкова» | п. Кадуй, ул. Советская, д. 16 | 3 | до 25.08.2024 |
| 42 | МБУК «Кадуйская МБС» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 2 | 3 | до 25.08.2024 |
| 43 | Кадуйский филиал № 1 МБУК «Кадуйская МБС» | п. Кадуй, ул. Кирова, д. 49 | 3 | до 25.08.2024 |
| 44 | Хохловский филиал № 3 МБУК «Кадуйская МБС» | п. Хохлово, ул. Торфяников, д. 12 | 3 | до 25.08.2024 |
| 45 | Андроновский филиал № 4 МБУК «Кадуйская МБС» | д. Андроново, ул. Надежды, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 46 | Никольский филиал № 5 МБУК «Кадуйская МБС» | с. Никольское, ул. Садовая, д. 10 | 3 | до 25.08.2024 |
| 47 | Мазский филиал № 6 МБУК «Кадуйская МБС» | д. Маза, ул. Центральная, д. 66 | 3 | до 25.08.2024 |
| 48 | БУСО «КЦСОН» (администрация, гараж) | п. Кадуй, ул. Октябрьская 23а | 3 | до 25.08.2024 |
| 49 | МБУ «Хозяйственное управление» | п. Кадуй, ул. Мира, д. 38 | 3 | до 25.08.2024 |
| 50 | МБУ «Хозяйственное управление» | п. Кадуй, ул. Мира, д. 33 | 3 | до 25.08.2024 |
| 51 | МБУ «Хозяйственное управление» | п. Кадуй, ул. Советская, д. 38 | 3 | до 25.08.2024 |
| 52 | МБУ «Хозяйственное управление» | п. Хохлово, ул. Строителей, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 53 | МБУ «Хозяйственное управление» | с. Никольское, ул. Садовая, д.2 | 3 | до 25.08.2024 |
| 54 | МБУ «Хозяйственное управление» | д. Андроново, ул. Надежды, д.15 | 3 | до 25.08.2024 |
| 55 | КУ ВО Центр социальных выплат | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 1 | 3 | до 25.08.2024 |
| 56 | БУ «Социальная гостиница» | п. Кадуй, ул. Октябрьская, ул. 23а | 2 | до 25.08.2024 |
| 57 | ОМВД по Кадуйскому району | п. Кадуй, ул. Советская, д. 24 | 3 | до 25.08.2024 |
| 58 | ОВД | п. Кадуй, ул. Связи, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 59 | МУП «Дом быта» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 14 | 3 | до 25.08.2024 |
| 60 | МУП г. Череповец «Электросеть» | п. Кадуй, Березовый пер., д. 6 | 3 | до 25.08.2024 |
| 61 | МУП «Кредо» | п. Кадуй, ул. Чапаева, д. 9 стр.5 | 2 | до 25.08.2024 |
| 62 | Межрайонная ИФНС РФ №8 по ВО | п. Кадуй, ул. Строителей 10 | 3 | до 25.08.2024 |
| 63 | МУП «Услуга» диспетчерская | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 8 | 3 | до 25.08.2024 |
| 64 | МУП «Услуга» база | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 8 | 3 | до 25.08.2024 |
| 65 | ОАО «РЖД» | п. Кадуй, ул. Парковая, д. 9 | 2 | до 25.08.2024 |
| 66 | Прокуратура Кадуйского района | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 10 | 3 | до 25.08.2024 |
| 67 | ООО «Ярмарка» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 16 | 3 | до 25.08.2024 |
| 68 | ЗАО «Тандер» м-н «Магнит» | п. Кадуй, ул. Весенняя, д. 6а | 3 | до 25.08.2024 |
| 69 | АО «Газпром газораспределение Вологда» | п. Кадуй, ул. Советская, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 70 | ООО «Управление Севергаз» | п. Кадуй, ул. Советская, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 71 | ПАО «Ростелеком» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 72 | ПАО «Ростелеком» | п. Кадуй, ул. Чернова, д. 10 | 3 | до 25.08.2024 |
| 73 | Филиал ФГУП Охрана МВД России по Вологодской области | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 74 | УФК судебных приставов по Вологодской области | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 75 | ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФС исполнения наказаний в ВО | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 76 | Следственный комитет | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 77 | АО «Почта России» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 78 | АО «Почта России» | п. Кадуй, ул. Связи, д. 9 | 3 | до 25.08.2024 |
| 79 | ГУ-Вологодского регионального отделения ФСС РФ | п. Кадуй, ул. Мира, д. 40 | 3 | до 25.08.2024 |
| 80 | ООО «Рыботоварная фирма «Диана» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 14 | 3 | до 25.08.2024 |
| 81 | ООО «ПОВЕРХНОСТЬ» | п. Кадуй, ул.. Энтузиастов, д. 15 | 3 | до 25.08.2024 |
| 82 | Данилов Д.В. м-н «Пятёрочка» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 1 | 2 | до 25.08.2024 |
| 83 | ИП Павлова И.В. «Центр здоровья» | п. Кадуй, ул. Кооперативная, д. 17а | 2 | до 25.08.2024 |
| 84 | ИП Васюков В.В. (пищекомбинат) | п. Кадуй, ул. Советская, д. 11/2 | 2 | до 25.08.2024 |
| 85 | ИП Николаенко Л.В. м-н «Магнит» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 10 | 2 | до 25.08.2024 |
| 86 | ИП Поляков В.П. М-н «Эксперт» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 15 | 2 | до 25.08.2024 |
| 87 | Судебный деп. по Вологодской обл. | п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 22 | 2 | до 25.08.2024 |
| 88 | Кадуйский районный суд | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 46 | 2 | до 25.08.2024 |
| 89 | ГУ МЧС России по Вологодской области | п. Кадуй, ул. Мира, д. 35 | 3 | до 25.08.2024 |
| 90 | КУ ВО «Центр занятости населения» | п. Кадуй, ул. Ленина, д. 32 | 3 | до 25.08.2024 |
| 91 | ФГБУ ФКП Росреестра | п. Кадуй, ул. Мира, д. 40 | 3 | до 25.08.2024 |
| 92 | ИП Погодин | п. Кадуй, ул. Советская, д. 48 | 3 | до 25.08.2024 |
| 93 | САУ лесного хозяйства | п. Кадуй, ул. Октябрьская, д. 13 | 3 | до 25.08.2024 |
| 94 | ПО «Возрождение» м-н «Магнит» | п. Кадуй, ул. Курманова, д. 8 | 3 | до 25.08.2024 |
| 95 | ПО «Возрождение» | п. Кадуй, ул. Комсомола, д. 4 | 3 | до 25.08.2024 |
| 96 | ПО «Возрождение» | п. Кадуй, ул. Советская, д. 62 | 3 | до 25.08.2024 |
| 97 | ООО «Северный Градус» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 23 | 3 | до 25.08.2024 |
| 98 | ООО «БилдМ» Медицинский центр | п. Кадуй, ул. Курманова, д. 5 | 3 | до 25.08.2024 |
| 99 | ИП Ившин В.Г. | п. Кадуй, ул. Советская, д. 20 | 3 | до 25.08.2024 |
| 100 | ИП Пятина м-н «Загадка» | п. Кадуй, ул.Курманова, д. 4 |  | до 25.08.2024 |
| 101 | ИП Яблокова И.Ю. | п. Кадуй, ул. Советская, д. 54 | 3 | до 25.08.2024 |
| 102 | СПК «колхоз Андога» | с. Никольское ул. Городская, д.2 | 3 | до 25.08.2024 |
| 103 | ПК «Возрождение» | с. Никольское, ул. Центральная, д. 8 |  | до 25.08.2024 |
| 104 | ПК «Возрождение» | д. Андроново, ул. Надежды, д.15 | 3 | до 25.08.2024 |
| 105 | ИП Иванова | с. Никольское, ул. Центральная, д. 1 | 3 | до 25.08.2024 |
| 106 | ИП Иванова | д. Андроново, Ул. Надежды, д.15 | 3 | до 25.08.2024 |
| 107 | ООО УК «ЖЭУ Лидер» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 108 | ООО «Новое» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 109 | ООО «Комфорт-Техно» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 110 | ООО УК «ЖКУ» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 111 | ООО УК «ЖЭУ «Лидер» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 112 | ООО УК «КадуйЖилКомХоз» | Дома под управлением | 3 | до 25.08.2024 |
| 113 | ТСЖ «Надежда» | п. Кадуй, ул. Надежды 10, 6б | 3 | до 25.08.2024 |
| 114 | ТСЖ «Железнодорожник» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 25 | 3 | до 25.08.2024 |
| 115 | ТСЖ «Радуга» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 18 | 3 | до 25.08.2024 |
| 116 | ТСЖ «Наш дом» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 20 | 3 | до 25.08.2024 |
| 117 | ТСЖ «Энтузиастов 26» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 26 корп. А, Б. | 3 | до 25.08.2024 |
| 118 | ТСЖ «Энтузиастов 26» | п. Кадуй, ул. Энтузиастов, д. 28 | 3 | до 25.08.2024 |
| 119 | ТСЖ «Элит» | п. Кадуй, ул. Строителей, д. 27 | 3 | до 25.08.2024 |
| 120 | ТСЖ «Возрождение» | п. Кадуй, ул. Кооперативная. | 3 | до 25.08.2024 |
| 121 | ТСЖ «Карла Маркса 19» | п. Кадуй, ул. Карла Маркса, д. 19 | 3 | до 25.08.2024 |
| 122 | ТСЖ «Рассвет» | ул. Энтузиастов, д. 30, корп.1 | 3 | до 25.08.2024 |